渝农发〔2019〕119号

重庆市农业农村委员会

关于印发《重庆市高标准农田建设评价激励

实施细则（试行）》的通知

各区县（自治县）农业农村委，万盛经开区农林局：

为建立健全高标准农田建设管理工作评价激励机制，加快推动全市高标准农田建设，根据《国务院办公厅关于对真抓实干成效明显地方进一步加大激励支持力度的通知》（国办发〔2018〕117号）、《农业农村部关于印发高标准农田建设评价激励实施办法（试行）的通知》（农建发〔2019〕1号）精神，我委研究制定了《重庆市高标准农田建设评价激励实施细则（试行）》。已经市政府同意，现予以印发，请遵照执行。

重庆市农业农村委员会

2019年9月6日

重庆市高标准农田建设评价激励实施细则（试行）

第一条  为建立健全高标准农田建设管理工作评价激励机制，确保完成高标准农田建设任务，提升高标准农田建设质量，依据《国务院办公厅关于对真抓实干成效明显地方进一步加大激励支持力度的通知》（国办发〔2018〕117号）、《农业农村部关于印发高标准农田建设评价激励实施办法（试行）的通知》（农建发〔2019〕1号），制定本细则。

第二条  高标准农田建设评价激励对象和范围为各区县（自治县）人民政府（含万盛经开区管委会，以下统称区县）完成高标准农田建设任务（含新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程建设任务、高效节水灌溉建设任务，下同）和相关工作推进情况。

第三条  高标准农田建设评价实行综合评价，包括上年度高标准农田建设全面评价和当年高标准农田建设进展情况评价。

第四条  上年度高标准农田建设全面评价由市农业农村委结合粮食安全行政首长责任制考核同步完成（评分标准见附件第1-10项）。

第五条  当年高标准农田建设进展情况按照以下程序进行评价。

1.自查评分。下年度1月5日前，各区县对照高标准农田建设计划任务、项目计划批复等，对本地区当年高标准农田建设进展情况进行自评打分（评分标准见附件第9-13项），形成自查报告，与相关佐证材料（详见附件评价依据）一并报送市农业农村委。

2.监测评分。下年度1月10日前，市农业农村委结合各区县自查报告、佐证材料、日常监测等情况，对各区县当年高标准农田建设进展情况进行打分（监测评价打分标准同自查评分标准）。

3.评价结果。市农业农村委根据自查评分和监测评分两项得分，采取权重法进行汇总，计算最终得分。评价得分=区县自查评分×30%+监测评分×70%。

第六条  市农业农村委依据两次评价结果进行综合评价，确定拟激励区县名单。综合评价得分=上年度高标准农田建设全面评价得分+当年高标准农田建设进展情况评价得分。得分靠前的4个区县确定为拟激励区县（原则上产粮大县应不少于1个，市级及以上现代农业产业园区县应不少于1个），同时对综合排名提升最多的1个区县进行激励。

第七条  市农业农村委将拟激励区县名单在市农业农村委官网上进行公示无异议后，报请市政府按照有关要求给予通报表扬。在分配下年度财政资金时，对每个激励区县给予新增安排500万元高标准农田建设资金。

第八条  对报送材料弄虚作假、督查和审计中发现重大问题以及纪检监察中发现违纪违法问题受到处理的，不纳入激励名单，并根据情况适当调减农田建设补助资金。

第九条  本办法由市农业农村委负责解释。

第十条  本办法印发之日起施行。

附件：重庆市高标准农田建设情况评价标准

抄送：市发展改革委、市财政局、市规划自然资源局。

重庆市农业农村委员会办公室 2019年9月9日印发

附件

重庆市高标准农田建设情况评价标准

| 序号 | 评价 指标 | 分 值 | 评分标准 | 自查评分 | 评价依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设任务完成情况 | 20 | 建成的高标准农田面积（含新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程和高效节水灌溉面积，下同）不低于年度任务的，得20分；建成面积低于年度任务的，每减少1%，扣0.5分，扣完为止。 |  | 高标准农田建设年度任务是指安排财政农田建设资金时，任务清单中明确的年度建设量。以有关检查监测情况或验收报告为依据。 |
| 2 | 工程质量 | 5 | 工程建设质量达标的，得5分。对土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程、农田输配电工程等6项工程，每发现一项工程建设质量不达标的，扣1分，扣完为止。 |  | 有关检查检测或验收报告。 |
| 3 | 耕地质量 | 5 | 在高标准农田建设区采取改良土壤、培肥地力、保水保肥、控污修复等单一措施或综合措施，使建设后耕地质量等级有所提升的，措施覆盖面积达90%及以上并建立耕地质量长期监测点的得5分，未建立监测点的，扣1分；措施覆盖面积不足90%时，每下降15%，扣1分，扣完为止。 |  | 区县自查报告和有关抽查报告，以及相关技术方案、实施方案、相关台帐等；按照《耕地质量等级》（GB/T33469-2016）评价的建设前后耕地质量等级变化结果。 |
| 4 | 建后管护利 用 | 3 | 制定工程管护制度的，得1分；建立长效管护机制的，得1分；落实工程管护责任的，得1分，否则不得分。 |  | 区县制定的工程管护制度文件、管护实施方案、管护责任书及抽查报告等相关佐证材料。 |
| 5 | 组织和制度 保 障 | 5 | 高标准农田建设工作机制健全、制度完善、管理规范的，得5分，每发现一项不达标的，扣2.5分，扣完为止。 |  | 区县制定的工作机制、管理制度的相关佐证材料。 |
| 6 | 上图入库 | 5 | 上图入库的高标准农田建成总规模占实际建成总规模100%的，得5分；每减少10%，扣1分，扣完为止。 |  | 上图入库信息系统填报情况。 |
| 7 | 新增耕地 | 5 | 通过开展高标准农田建设将非耕地变成耕地，有新增耕地面积的，得5分，否则不得分。 |  | 规划自然资源部门会同农业农村部门对新增耕地的核定结果。 |
| 8 | 机制创新 | 4 | 经同意开展高标准农田建设和管理机制创新，具有一定影响力且获得区县委、政府或市农业农村委认可的，得2分，否则不得分；主动开展市农业农村委布置的高标准农田建设试点工作，且成效突出的，得1分，否则不得分；新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程开展股权化改革的，得1分，否则不得分。 |  | 区县级报送的相关佐证材料及市农业农村委日常管理掌握的相关情况。 |
| 9 | 财政资金 | 15 | 有稳定的地方财政资金来源，足额承担地方财政应分担的投入并用于高标准农田建设的，得5分，每减少10%，扣1分，扣完为止；按规定整合使用财政涉农资金投入高标准农田建设的，得5分，否则不得分；财政资金80%以上集中使用的，得5分，每减少5%，扣1分，扣完为止。资金使用有重大违规违纪问题的，此项不得分。 |  | 区县财政相关拨款文件、项目规划设计方案等。 |
| 10 | 社会资金 | 5 | 创新投融资模式，积极鼓励和引导受益农民或新型农业经营主体等投入高标准农田建设的，有项目落地的，得5分；仅有项目立项的，得1分，否则不得分。 |  | 相关佐证材料和统计数据。 |
| 11 | 项目规划及 储 备 | 6 | 按照要求编制高标准农田建设规划并建立项目库的，得6分，否则不得分。 |  | 区县编制的高标准农田建设规划及相关佐证材料。 |
| 12 | 项目前期工 作 | 6 | 按时上报年度实施计划（含初步设计）的，得3分，否则不得分；按时完成项目招投标的，得3分，否则不得分。 |  | 区县相关佐证材料和市相关统计、日常监管数据等。 |
| 13 | 年度建设进 度 | 16 | 按时定期报送项目建设进度，数据准确真实的，得4分，不按时上报的，1次扣1分；当年开工建设的(含已建成的)高标准农田达到年度任务80%以上的，得10分，比例不足80%时，每减少5%，扣1分，扣完为止；完成年度宣传工作任务好的，得2分，完成较好的，得1分，未完成的，不得分。 |  | 以相关统计及日常监管数据为依据。 |

注：1.开工实施节点一般从监理单位发出项目开工令之日算起；

2.本表第1-10项用于2019年及以后年度粮食安全行政首长责任制考核中的高标准农田建设考核，统计时间为当年1月1日至12月31日，统计口径含当年任务清单分配到区县的面积任务及以往年度结转的建设任务在当年的完成情况；

3.本表第9-13项用于对当年高标准农田建设进展情况进行评价，统计时间为当年预算资金安排的新立项项目截至当年12月31日的进展情况。